***Análisis de presupuesto del sitio web***

Programador: Mirko Pescio, soy programador junior de aproximadamente 2 meses de experiencia en desarrollo web

Tipo de sitio Web: Esta página está relacionada con información de un tema de interés en el ámbito del entretenimiento.

Elementos incluidos: Menú de navegación, barra de búsqueda, Slide de imágenes de Bootstrap, Cards de Información, Footer con ítems de Contacto, sección de contacto, galería de imágenes, audios y videos, y otras 3 secciones informativas con estilos estéticos.

Estimación de este tipo de proyectos:

* $50 por hora, 6 horas por día, 5días a la semana = $1500 por semana
* Estimación de proyecto finalizado: 3 semanas
* Valor total del Proyecto: $4500

Imprevistos: Un proyecto de este tipo puede tener una demora de una semana lo que implicaría una baja en el precio final del proyecto. Yo le daría un descuento del 15% Precio final = $4050

Forma de Pago: con transferencia por tarjeta de débito el pago inicial del 30% =$1350 y el final del 70% =$3150

Diagrama de Gantt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |
| Index |  |  |  |
| Menú |  |  |  |
| Footer |  |  |  |
| Formulario |  |  |  |
| galería |  |  |  |
| Secciones extra |  |  |  |
| Optimización |  |  |  |
| Subida al server |  |  |  |